附件

连山壮族瑶族自治县 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金项目安排计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目主管单位 | 实施单位 | 实施地点 | 主要建设内容与规模 | 绩效目标 | 安排资金（万元） | 备注 |
| 1 | 连山壮族瑶族  自治县太保莲  塘竹之星民间  工艺专业合作  社狮舞技艺传  承与厂房修缮  项目 | 连山壮族瑶族自治县民族宗教事务局 | 连山壮族瑶族自治县太保镇人民政府 | 太保镇 | 建设内容：  厂房修缮及周边提升，3座仓库改造提升为3幢厂房，占地约1200㎡，提升相关产业配套环境；  定制机器设备购买，制鼓掹皮机4台、掹鼓震动机2台、制作火狮模具21套等相关机器设备；  3.狮舞手扎技艺培训，培训狮舞产业人才，优化狮舞产业用工环境；  4.打造狮舞品牌，建设狮舞文化与非遗技艺以及产品的宣传阵地。 | 有效发挥连山本地特色文化优势，推动狮舞相关的特色产品开发和利用，提升质量和工艺水平，提供更多就业机会，推动乡村振兴发展。 | 320 |  |
| 2 | 连山壮族瑶族自治县永和镇山苍子精油提炼厂升级改造项目 | 连山壮族瑶族自治县民族宗教事务局 | 连山壮族瑶族自治县永和镇人民政府 | 永和镇 | 建设内容：精油提炼厂升级改造并配套山苍子精油提炼设备 | 充分利用本土山苍子的资源优势，以及深度挖掘、开发壮医瑶药少数民族中的健康枕品、民族手工艺系列产品为发展方向，把山苍子做成地方可持续的产业链，形成品牌化生产，带动当地经济发展 | 200 |  |
| 3 | 县道X808线连山小三江桥灾毁恢复重建工程 | 连山壮族瑶族自治县民族宗教事务局 | 连山壮族瑶族自治县公路事务中心 | 小三江镇 | 建设内容：1.新建桥梁拟按照四级公路桥标准建设，桥长54.4m，桥宽7.5m（净宽6.6m）  2.西岸河边道路加宽方案采用钢筋混凝土挡土墙结构，加宽段路基总长约65m，宽度为2m | 为切实做好全县地质灾害防治工作，保障公路交通安全，最大限度的避免和减少地质灾害带来的损失，维护广大人民群众的生命财产安全，通过实施桥梁重建，保障两岸群众出行畅通和工作、就学、生活日常出行需求。 | 290 |  |
| 合计 | | | | | | | 820 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | \*\*镇\*\*  村精品  水果产  业路配  套设施  建设项  目 | 5500001  7978898  61 | 县民 宗局 | \*\*镇 | \*\*村 | 2024.01  -2024. 1  0 | \*\*镇\*\*村精品水果产业路配套设施建 设项目道路长 4500 米，强度 C20，厚度 15 厘米，宽度 3 米，堡坎 64.8 立方米， 60 公分涵管 36 米，80 公分涵管 24 米， 8 公分厚碎石垫层道 4500 米，土石方开 挖 4630 米，项目公示牌 1 个，每公里建 3 个错车道等。 | 道路 补助 标准：  \*\*万  元/公  里 | 该项目建成后，覆盖\*\*村群众 114 户 497 人， 其中建档立卡脱贫户 42 户 159 人，解决该村农 业生产交通不便问题，改变传统农业耕种模式、 农户的生活环境，对区域产业结构调整具有促 进作用。 区域农副产品外运成本将降低 50% ， 周边耕地农户以此为依托，将积极调整产业结 构，实现农民收入增加约\*\*万元，经济效益突 显。从而激发农民的生产积极性，鼓励农民大 力发展产业，对促进社会和谐稳定，加快推进 乡村振兴的步伐有着重要的意义。 | 150 | 150 | 0 |  |