“散乱污”工业企业（场所）综合整治清单

填报单位：连山壮族瑶族自治县人民政府             填报人：赵颖           联系电话：8718133

| 序号 | 县(市、区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任 部门 | 实际完 成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拟关停取缔类企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连山县 | 吉田镇 | 连山壮族瑶族自治县福兴环保砖厂 | 4418255600059408 | 清远市连山县吉田镇石溪村委会石头塘村瓦榜山山脚 | 112°10′22″ | 24°56′81″ | 环保砖生产及销售 |  | 小规模 | 废土、页岩、建筑废砖 | 无烟煤 | 砖 | 未批先建 | 自行停产 | 2018年 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年 | 已完成整改 |
| 2 | 连山县 | 吉田镇 | 连山壮族瑶族自治县福旺环保砖厂 | 441825600054470 | 清远市连山县吉田镇高莲村委会高楼村北面 | 112°10′27″ | 24°56′98″ | 环保砖生产及销售 |  | 小规模 | 废土、页岩、建筑废砖 | 无烟煤 | 砖 | 未批先建 | 查封 | 2018年5月 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年 | 已完成整改 |
| 3 | 连山县 | 福堂镇 | 连山壮族瑶族自治县合兴燃料厂 | 441825600061515 | 清远市连山县福堂镇永丰村委会湾岛 | 112°04′28.35″ | 24°30′28.35″ | 非金属废料和碎屑加工处理 |  | 小规模 | 废机油 | 柴火 | 石油类 | 未批先建 | 取缔，拆除 | 取缔 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年 | 已完成整改 |
| 二、拟整合搬迁类企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成整改 |
| 1 | 连山县 | 福堂镇 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇利烽碳业厂 | 441825600056789 | 清远市连山县福堂镇太平村委会坡头村 | 112°09′42″ | 24°38′24 | 环保炭生产及销售 |  | 小规模 | 木糠、木柴 | 柴火 | 环保炭 | 未批先建 | 搬迁 | 2018年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2019年3月 | 已完成整改 |
| 三、拟升级改造类企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成整改 |
| 1 | 连山县 | 吉田镇 | 连山壮族瑶族自治县县城屠宰场 | 76840193-6 | 清远市连山县吉田镇鹿鸣西路 | 112°4′29″ | 24°34′25″ | 屠宰类 |  | 小规模 | 猪 |  | 猪 | 手续不齐 | 改造 | 2018年 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年 | 已完成整改 |
| 2 | 连山县 | 吉田镇 | 连山壮族瑶族自治县县小印刷厂 | 441825000001341 | 清远市连山县吉田镇沿江村中路12号 | 112°4′32.14″ | 24°34.6′11″ | 印刷类 |  | 小规模 | 纸、油墨 |  | 书本 | 没有环评批复 | 改造 | 2018年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2019年3月 | 已完成整改 |
| 3 | 连山县 | 上帅镇 | 连山壮族瑶族自治县陈承庄碾米厂 |  | 香僚村委会 | 112°1′58.9″ | 24°15′18.8″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 4 | 连山县 | 禾洞镇 | 连山壮族瑶族自治县孙考宗碾米加工厂 |  | 满昌村委会 | 112°3′31.09″ | 24°47′6.49″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 5 | 连山县 | 吉田镇 | 连山壮族瑶族自治县石古新型碾米厂 |  | 石溪村委会 | 112°5′49.41″ | 24°34′22.16″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 6 | 连山县 | 禾洞镇 | 连山壮族瑶族自治县黄仁直碾米加工厂 |  | 满昌村委会 | 112°4′31.42″ | 24°46′41.38″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 7 | 连山县 | 太保镇 | 连山壮族瑶族自治县彭俊珲碾米机小作坊 |  | 莲塘村委会 | 112°9′2.61″ | 24°42′15.86″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 8 | 连山县 | 太保镇 | 连山壮族瑶族自治县彭惟燎碾米机 |  | 莲塘村委会 | 112°9′7.04″ | 24°42′18.13″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 9 | 连山县 | 禾洞镇 | 连山壮族瑶族自治县蒋振礼碾米机 |  | 禾联村委会 | 112°4′45.14″ | 24°45′8.92″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 10 | 连山县 | 福堂镇 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇三顺农家碾米厂 | 92441825MA51CLVW27 | 荣丽村委会 | 112°5′39″ | 24°25′24″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 11 | 连山县 | 禾洞镇 | 连山壮族瑶族自治县莫祖武碾米加工厂 |  | 满昌村委会 | 112°4′20.07″ | 24°46′32.44″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 12 | 连山县 | 上帅镇 | 连山壮族瑶族自治县陈承甫机米铺 |  | 陈屋村委会 | 112°1′59.98″ | 24°14′40.7″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 13 | 连山县 | 上帅镇 | 连山壮族瑶族自治县陆清兰机米铺 |  | 连官村委会 | 112°1′59.58″ | 24°14′42.11″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 14 | 连山县 | 禾洞镇 | 连山壮族瑶族自治县蒋天朝碾米机 |  | 禾联村委会 | 112°04′23.52″ | 24°45′25.56″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 15 | 连山县 | 太保镇 | 连山壮族瑶族自治县乐购米粉加工厂 | 92441825MA4WJ2Q328 | 保城村委会 | 112°10′59.39″ | 24°41′46.11″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 16 | 连山县 | 禾洞镇 | 连山壮族瑶族自治县林继年碾米机 |  | 禾联村委会 | 112°45′26.56″ | 24°04′25.53″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |
| 17 | 连山县 | 太保镇 | 连山壮族瑶族自治县雷建胜碾米机 |  | 黑山村委会 | 112°9′11″ | 24°45′13″ | 稻谷加工-1311 |  | 小规模 | 稻谷 |  | 米 | 无环保手续 | 补办环评手续 | 2018年年底 | 否 | 县国土资源和环境保护局 | 2018年12月 | 已完成整改 |

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fU0ASHB=nNB3wKi=tLyH1LBjfUiftLB3vKiDzMivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MyX1Mij2QjPsMijwQRzzNDH3KSjyMTTsQiUAMyEDPzYDNSb3eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS53uay9LZN5vZyIub+XnaCInrKRystgraljzqWF78J0n5hynbu4n5mW16qO0euVyreksZTtYF8iOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9vZyIucdy09WQ+sek08SVyr+XxLuC7cW9tJ37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9vZyIucdy09WQ+sek08SVyr+XxLuC7cW9tJ37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrFrxa2Wr8ekze6W4ceT0r6O1MCEy5J2+r6w0sCPwCvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2Li=xLCDyLCPxNCHwLib1OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLCPsLCLfLST5LyD5MCD7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNSHtLSX3KiDwKiD2LSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QCPsLzPsMzTsPTTsMiLsNS=7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtMC=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3zLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTQyZjMCPWAwYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBYzcETTUAPTEATjEZQ0UMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SkQALD0pX2gNZjE2STQBXTY2LGkMZjDvSVoidD4pPWcMQDIgSTkGST0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPlzzQln4dFUAZjUpSTMEQzDwUTUCZCQgZij0X1MVZmUZXyjvYF0XTFckbGM0LT7uUGIvbzUWUR8XbGc3QGoASjImSkYBPWMkPlwGclYwRj8qUDUpSTMEQzDwUTUAdCQgZij0X1MVZmUZXyjvYF0XTFckbGM0LT7uUGIvbzUWUR8XbGc2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPTvvUUE3UDoPVWIKYkQIYWMocmj0ZVELVFcDaD8EYVYvU0EiaV4rRzUpbVEUX1MnSjQOZkkHYjIUa1oVcScMR2EhQmc0M2QibTUwRSQnaSYqTGUuTzgSXUEuSSkBcmgsbTXxQSIgQEP0YT8kYh8PRV8CaVsrLTkSPlH3YUMmLT0MLh8nbSgEbTUIaT3zXmX3LWUybVEPP2X2Zmb1VUEgLln4UWYRXjYJdTI1VDEmSTIAPTcpY1Hvc1cha2cHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYFMWQiUzQUXVshYzbuc1IuU2HwSyf4S0cgSTgMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAVDImUWEVY2MHPWcQSzU2dVguUDE2SmoMdT05PWgLUD02SWcYQzsrVTwBMDXuPjMqSTnqUyU1J0Lzaj8gMFgkZR8tS1juamUWdGMkUz81J1knZj8gUWXqUzstcUcFbj8WZ2=qXVw1QDEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2SUQMcz4DRSQMZjU4SmoYczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEJRls4Uh8LdEU0b2EnTSIzRR81alnuQyErbl70cEDwU2kCMCD0L0YHJ1oQaiQMbVgVY2MVUlcKXlEPMSjvY2ISMmcyZmkUUzD2P0QZbh8qQkQUSz0CdCUCNWgFJzgnc0IQamYLbhsHR1cqbiEvPkMWLCYFS0f1YWcSSlYRZUoiSj8xVlkDQ1glSEYkYzsVLyIvbiMnLSUmTjQJRTMJRF4VZig1ZjwlL2ISRVYsLigobCc0amchZkUYajcIX2UyZUAVRCQgRjQ1P2IScScWdT0kaCIYLEUkayUJYlorM2D1aFn1U0AjbjgOayAtQlX0Z0I4QTkkLVwvQzQvZDcuazEWM1TqdEgCdCkUXV0lbEAAQFg0QF4ZbFoKVDQ3MTM2aUojNGAqZDo4Z1D0TDQLVF8IZ2kIMSUFVDcLdEQhPUEuLEESczjzbmciY2IKbR8QSlwlYT03VTz8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTYLTUkJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQjgpPzMBTl8CPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPWgZaUIsVVoYLEkpTloZQzYpVjQFZkkpQSAOQ0TwVloVaT4sQWgOQDk3SVECPzD2VWcmYz84STkIP10wPTQAYzUCPVb3RDEARVcGPUkRPUEAPTEBQTIqVkE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELT0DTWkNdjTxSTQAcz0Fa0gDUDk4STQQdT45QSIMQDE2STYuc1cYc2gDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1ImU0=yQiQCSUMMczkQVTQVTUEKRFgwTCMrdGgWSyUrdiMRLkoiJzH1aWj2USb4S2Usc0IZUCkkajQETD0ALDcALUUEP2fzQ0UgNRsuZyYRSUMMczkQVTQVTUEDRFgwTCMrdGgWSyUrdiMRLkoiJzH1aWj2USb4S2Usc0IZUCkkajQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPWYRTjQFSVr4ZWMvNT0nMmkKKzwsRl8zYTEOUSQRMRsrVjI4XVUUa0MObGARdGkELDz1SlcjNDYSZT4WM2M2bWAyVDL2cSE4a0MuZlkGXmEQJyYnRVQJbDMmdiAGKzcga0gYUEouSkArMCT0Kyf3ZVcKXUMXUVgIQmY3MTsDUWc5XhsGbmcSa0EoVSMncR85UyY4bF73Rx80TDQvZDIxXU=wTykFb0UtRTb4XzMAczUAPVEOPmYTPzI0ZjElPlcNUjgSSTUGQDEWYzISUkQRSVYgdTcRP0b3UzUubFw1PWQWP2gFbmkDPVQBYz4VREDzQTYmTUUXaSE3VT4RbUI0PVHuPmUnXWYUM2nvMUouc1M2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BXzcBT2AWP2ciQDIAMEQDRzcnSTQALz05RWoMQDUzSWoAdjImVWEVY2MHY0f3QTsQc130XlzuMTwoXyUxZTX1SBsiMjvqYSUhQ2f0VSXuMjsGSSUvTx70VWEkMUkWbyUgT130bUb3STHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjk2SVoAdD05PSAMZlc4SUQILz4pPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTEqaUQJVCg1QkL1dWEFQFDvZhrqYU=3XkcWcVosLTQVXjkLZkgtYEUlMj4CYlc4bTYWP2gVUzEvcF7uaiMSP2QLbjM4TDoRVTQyRj4schsQUj4QMGcLRFsLLzUXMFUHPjYCYSg0ciQibTMSckcqQjohUF8UMVYvMzIILSkGRlw2LCYzaTkMXTX3cEX1PWAXYlEsclUHVF0BQT0qYzkqYVQWTGjqSWPuYWQIZBshXmkKamT1YjI0SkIoX0kndSY4RSkUYlguZz73R2QKM2QhRWf1VEopTkH1ZlsrJz8XcWIwU0AvVSjxb1L1ZkMiUh8sTjgITVf2U0cqVT8sQVEoYzIhcCb2QlMLRCERbUnqZygASzbzS1QsaT0vX0AHZzwCVlvydV0SQV4KTmIqND0zYVcoUDkpalsVX0k1Qj4yPjMpTjILPVoocjI4P2MwbikALkX4MGoFY2oGPzERb2cmYzUXPVcEPj0HUWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgAYygHPTEIYzcAVUIATTEAPTIEPlsZTWcCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImPloFVTcXLCATLDkgUWAhZSkEUEQWM1MhXWc1YFMGX0EjUkUHaiEYTTwwQiYyY2AwdU=2TRrxVGEUXkA0ZD0hVTUxQyQJXlEraV0wTzbvMzMRLGYARmIKTUY5VEgPMj7uUmDqPVgJYTUXLzv0RiAJQWYJb2ILR1cWQ1L4LFcmYWH0TUoAPTYrbFMTYEgvYl4qNDcDMz0maTryczwRLF40ZjwSXygHTzcIcTkOOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LSb2LivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiDzMivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOiUHOV8GQGYyMFL3XSAkUjUxbVsJc105UEoKZCYLYGgoL2AUPVIMK0kmVCcNSzLqTTHxaGT4T1YzTiEWRV44ZkAFbSkMckYuSWAXLyzuMVDvMST0MST0QUAPTEAtMSUETiT0QUEATkEmRjcPXib3TVQubkAKYEQoR0I3QWfvPTU3XkgEdDjqTUkxNTUzPl4ETEAPaGLwRCUGMST0QyUgMST0MST8KyT3ViT0MToPLCAvXycINUIWalYITFX0YzDuZ1MVblY0XTcNUTLuU0UNQ2UAK2MUJzkWYV72MB8uYzn0Yy0mSiQXXVLyUi0xdlUKLSkqTVXyQCUUazwOTTMyVCA1bCAidlEKP0MuSGoHUjUvYjEZNEITQTk3QCMIPT8zU0EqdkENMlI2QDn0ZDQvY1guZ1I3RFsYL1UoXzgYRCUXTGoRQCAJL1bvayUxUlTxdGgEPjICbh7xPzEGL2X8L1swSjomLDgSLiIqMTvzOVYxUyf0SyQOaUIuYDIrJzIUMUYMXzsoRCLuSCH0UTTza14iZTkkNCcXTF8SLmoJSWcvZTEUblUQajcAZCYlYyb2cUoSamnubVITX2UUc1EQZiMMa1QyPzkxcygSJx8xLlIYYGYDbF8xc1EHLyUTQzbzNC0vZEAkXUITdWkuRCkLU2D0MUjyRmMuOTfqLDQHMT0KOUArLzwGXzwHbyAhMUkUPUnzalMmRyAxaDgHMVcpVEP0diMkUyU5MEfuX18YLiQHOSUAMTgkVl8JMT3yazQDLkotNEUDTiL0Q2EsTEU5LCUrcDkRNC0obVUqOTf0VSAZOWX8SVcPbx7yMifuZWcLc1sxbmfqblUXX10KQ2cROUUsRCQDdDv8cVwrUyMDL2IxQEQ3cGkxMjgTPjMUUV8iLVYuOVcBRzjyLGLqLGnyaScTRCQkP2EBUzcNYCUlbCYBTGgkMFgibCQlS104blbxc2c1MGo5bjIVajwhdWoIKy0xcjz4LCcAZmPvZzfqSF4nTzQ2LjEGOSAvVFc1Ykk2bUQ5YSz4cDwIR2MVLRr2YFIHSkT0XkY0dmgCXiz0aFLvRy=xMFcQSl7uRCMkdWHxTmAlYSEwZSf0a1v2clkHam=1blcEMjQ1bmnqbkTqUSQXdGUSczIDTV4ISD38UGQBMTjzdFLvaVcsSTwkXj0OXjcYL0QASF70a1kHayQSL14GOS0LUTc2MVUGX2YgbSTyT1ojRyAEaz4HKyPzVi0UMDcGZ1kgLz0RQCkTLjIwYyQxRGckbEX0K1E4al0DXznwT2QvTmcuaiUvR2cyS1MjTjPvdiYDLiHxUVLzMmoHOVIMYWAlLCUpS105L2cDazQCOSMHQEgmTmIwVjoHZ2QlaVQiPR8jRC0BPVcxTkUJMWAAbmcKXmcYRFjzUWAGLVI1c2EDT1Exb10vP1kKVTEJLjruLVPyPScOVWoYbiU5NGLuRDU1UiMtai=qQVYlMWI1VkIqRzwGVkQ2LSUiJzQvSEP8ZFs0NCL1UmgvczEiaikxRGI3clIhbl7yNWn0bkjyQCkiU1QgYGEnVCUKSFwNZyY5VDILMFYmY18lU2AXYif8Lkb8Umf1LiA2VjMuTEX1UGkjRDcPSjH3Qzf3NVv8c1sJUl8PblgvamEBSFwzOVIhaBs5ciUObyIRdic1bVs5KyI2Yik3YT4ZXiMhcT83dEIDZWkXMWH0YycZY2n0dDbydUb4Tmo0RFc5LSMJZykJK2AxcFwUMyk3dlUXXWLwNV02R1gDZFUwVj7zQyUxXjj4dl4sNF8Xch7yQTc5MVTvRFT8Pi0mPlgsQ2kuXiMsL1wzUSUzQyz8Tjz4cGY4RS=zX10LVkT1NDQHbT0WM2EZZ0EUKyIHbCMGSCEJYWE1UC0KLh8EUUL1SD0BcUMuYxsEb1P1XTgCMEINayzzPT8LYDspYTv0SSEGP0nvPTgsZGQDMCEuaF0uLGXzREIhPkQ0Xy=uJ2I1ZmUWbmQTdDc0a0PyLzgqLFIoY1YrVToiaSAubjkHaGgyakADS1P2MGcgcyPqVFwMRkg1RlwBVkgsOTwPTlooMzUOYjgAY2oLZFUGZ0kvRSUIQDQpVCUZXmbxSj4VP2oiThsyNUYGRFIDcSUndkYsLjwxL2EHPVb1P1MUQCI3alYPTTwgYUYDU0j2XVcwMGEsPzQjQz0iJzIEL1PyYjgXMGfzMl4lQWIoRmcEajwMahsHdWACLF4YRFYubiUqRmoPTUkLVjvwPVkAL2QVZlwZQ2oIPyUsJzIyVF8tXkA3dF0QbkEKbSgxbCH0bmD0RDDxbmIjVWAXYCU1RCIGSi0HU2E3TFwGXSEHQ1svMVMTPzQBczoGQEH0VEIjYzM3Y18LZUYqblz8Zz8BX1ogPTQkPjvzQzwWMSELX1wgMWn4ZEP2UmYZLDcUaCTya0UtNEY1bVEAbBr1RFE2bjb1MFgZZUfzUV7vRTMKbyD1cDIRTmEHNF73byT8QFwxLEcQPWn0bUIWLiQLTiPvMVYpX1gqQ0A4MUoTUDvuTkESXjfzT14zUUgsMz4xMSUmZDHvVlXqSTQpMVzyMlQRPjfqNDEjPSUwUEo4Y2cgK2oGUzcyLl8OVDkYaEgRTmIgczk5bVvwLR70MjIAMVcqcSARRzPxOS=vLEHyLDP8JzH8XSEUY0QZbGchLDbvMlT8QUYXa2LzTToZUVQGY2c5X1oWbmb1MmoUMUYkbCMhZDUmLlr8ZGbzS2nqZyUgUSguQGYHcWYwaDwOMCkTRVsXMjwwNDgDYWkrbh73Lkc2YFE5SDgmbiQndlEiLl8JXkYwcx84TWA0aDEMUSb0aCH3MWYYZGYGRCYsY2ILM2YGMVPycS0UR0EAXyA0ZWE2S2=8cykmY1kSLGY3PSgxJz7vRmEqamEUbj8yKzwWTiAyVl4sbCYYb1EBa2MrOWkrZyUDMy0GZCg3LDbucz8qXmMwPVEHSzvuSDkNbCAxZUAAVWkiR1nyOUcZb10IdknyYSEVYDf8LTPxbj3zRy0oQVs4T1sHYWgIZkIAUTTuVUIsT1f8QzsVaFP8LyQWTEjzTUAqVWb2YWIWayMHblTqLjUEMVgPLkUObGUhTiMuQzLzLEEAQyUCTGMXQzgJJyglMDghZGEAc0ozX2g3YGA1Q1k5cUUXTSXvXmgxYyAnNFwGMDIHaFIvdkI0UTEyUyIlaiMiVlU3Y2EDPjP3Q2gUQSLxK0gDdCfqVF0wUiE3biQ1UlIsQVkZaWMDcmAgU0gVXiUGbmbuMmo4ZWIkOSkVYyIqNUHxQyMzM1sjQ1zwK2AGMjgRMUoKLGEMTls2OVcqPTDuVWEKRkDvY1UxbUT3Z2H0ZyM3USL1TVMvbVzyU1r0XiY1Tl8RM2AVazLyYSzwdh8TXzPuYSLyZzsnMDgHYSH0X0P0J1MAZTTxc1D2aEgvRDMYTCHxRDMDRUP0MVIUZCUUOWgRbFf2cTs2RR8AbFQAVS0xK1UxSyT1dFX0UjMVL0MxMlQ3RmATUGcxSUAsa2Ikbmf4clP8S1sUVFUrRz4qOTIVYSkYSCcHZFsVXS=1RDQUcj8sbigGUz32REY0RCAAMDQyby0HNVYnUTIVaicJTiUKXmI3PVwHMVUHMjHyaEohLyI2TGnvNUnxRGI5cmcwVTMmSyQWPh8qZmHqLBshYmMwTTcVS0gKSTUTUjrxZEgycDQmbkXzQzQHQSUZQT0MVG=yJyUqVCEhTlDzdko2OTEKX133bzIWLWUBUiATMCAIdlIMXl8ZRkYQLTgvbkH0QFTzRlMWMGgKVCc1aGIkYiIDUybzS2IZZiQGYDETSy=4XUQIXi0KOWDyczb0aFHxNDj0NCUzYhsJcjQ2UWcRbVYqLEgtcycGdFsrSyQDNVozVFMLRz8oaiM3VGYDMScHbSYUSST2cmUhVmctckLqTkUCUFEHZzf8ZCUUdGbxRiANKyAGNEXzcWoMa1YvQB8vaWAxaC0hYTEBSDbyXWL3Kxr3Mjj0RGY5aj4zTmfqayPzdjLuckcGX2YEZjMvLyEGOSEnOVkkNEYkQUkANDooU1wUPUEIJzQoS0nvZSUxJykGYUgRcjQmdkosbEf8QToqPTEHYygSM174dmk5OTD0dUI4b2cLY1MOLkgVMjcuZWQGLFw3NFswax7yP0nzbFIoZFsqbCcDYjHxUSMlTVcHMVEvMFcgdi=0bCQXMWoUVSQDbmfyTifwX1YAYT8paFgic2UxY1ciZk=2MTImMDkZbjgGMFEJTzMZL1QDPiQ5REMpPh8GUmP4UzwlJ1I0a1MVT0QibVb0MkAqTikKYF4KaSAQMFL0QUc0bT02aCghPVwGblI1Thsla0YwLT4PNSg1bUUWLWopYTj8bCELYSUrckDqL2c0ZDbzVCAzRGMGVGIuTzkCNCUOYSIRLVoRcWn8QC0paFEYQUE4VTcGTl3xdWYIaicGUzP0b1kwbijvVEIxLEUBaDTzbic2aiEOSVIhOT0mTEc2bSgxcTfwRDIJaz8nREEgaVfuZDoBc2QVUVYpVEAvczkGcUYxJyUzXSIHaEEAT0QxQzHuMFUZY2AxdkYgai0LYUjzVGcYbWT0LWoZOVELXz0kRCj8NUoVJy0pOUMOciXqUiT1XSUiazoOOWL4RTIjbGIVVVUhPmEoNCQlLyAlU2HwbTElYkD8QFr4TyLvL1Q4NGEXX2TvPz71X0EpTxsYdkI3MUMqNCj2MyLqXV4mOTwETWYGTmH1P1cPdFULRD3uU2fzLEcBNEgyL0UDNEoVYUokayYkRlInVFEpbD4saCEMLDESNSHuUlsrck=xRjLzLkosLWUkLkHyQzoiXjP1dT03RSUqbWXvcjH4bDgGLjHyQFUBMV3yczE4S2cALCIhQFgkRDInMikwajslazfxLSILZ2=yc1cZUFg5QCz3SGABdh8ma0E5Qyz4MyIYPzQRMTHxLSUIND70TkXycSMZY2EVMkI1UicBbhsUY1whYB8yMSQ4TlUybTIhLVQwcycLMUEmbG=3RkIDYFohKycOYGIQMWHxMDw3QycvR2IxREUHX0X3MW=vYzgrPT78MBsvOWchYx81YFcDY1vzMDn3SSUzNTszRmQxbW=0RGITRG=8aUoHcVP2MST1NCA1dDEhRmgtbB7vPUcyXkIkMFkjNTfvczwuMR8sZz0ASF8BSz8GOSXzMUEwLyUXL14uNVI2ZyH1LDgiSCUHVifxUGkxQyUJTWcSXWPvdlgzNWQlT14AXm=vUCMyMzbyLGHxMFULTV4pSTr0LF3yMEYoUlT8c1MGLCk2MVMOXWATUCf0VTEkbGMZTi=yYSkHdWorMWIqYFQOM0gGXyEUYSEscWAqVkYHPVUrREIZRCQ4aD4vMV8NSB8IViUVZTzvc2oZOTQYciMgakT0MlYKMFwkTjQXTjsDcT3vaTf1SzsyTz3zQWYpc1L4VUoGSEkZayksMT8ZMDcDKyUvazgkMVP3VjgzJ2nybGEsQCT2cCUENVg5QSEyYSkiPVz3MVsxUGP2MVQlRzf1RygZZ0fvQGYhMjcgPWP0RlnzZCA1MjcYUjH3XybyOVMpOSM5QTcsKzkEL0EIRWcJZ1bvPif1LFk3dTQMRR78QVsJVjgmP2c0KzELR2ANcmYXPyUGZ1QUQ1sDLDz8bzP0YyMKayIOdiQIMDQPR0fyNDgtMDQVUzb8VBsjPR7yQ1EgRiMzYVnvLCMmYSMGaz0OYyMgTCLwTUkiPlwub0bvL171ZV8ZZTEqdDIpNWb0MGAgcWjxMj0CL18wRiEhTyYZSFMkYzUUMVMHa0j8QVjyQC0IZTIHdVY1ZUPvYy0kX0H8L0X0Q0cORljzcC0ATl81RCQuTjUvPWAAU2cGRyIWLmMvPTsnTDQSNB8nVC01X2H8REglUWUBaC0mUUn0M2MxUFIzPV8maiUTVCcGa0YORF8SYUIGTT4AZDIGXiYKMyIhdjPydEHwdlMnaDIUUFv8ZyknUGAmT1MuVkkKL2UiMTQLTTIJdiUzXlggcS0jaUn3YmnxZ1wucTgwLiIZLF0ZNDH1QCUCbmAuYif0ZyYjcSMBLGIjTzTuQB8iVD0NYEnzVjgBVVsWX1MwYi0GK2U2MlI0TzciZDbzUi=ua0QMRl8AYUkKZFI0OUn0djUxcykGP1czQ0koRFrzNSEuMkPwOWU5VUj1YWQPLl8Dc18OcD8qTEk2aTw2bmAoQUozLmcSPlYHaCQLbF4GZmX0c1UWLiQXUSIsUCEDRFsrUkQCZEorYFPzMFIYNEoqZ1f0Pyc3bSAXMDgRZy0iOUQDTjwKYyzvREYHVlInL0QoYTsUXkUDRF8hMUTyVlz4YFwHLzMLRFU2MSIHMGc5VGcmR140SGEPTSEnckMRYmIZPls2Sjb0bmIGbmnyT1XqZSkySSUncjkJLyM1XyAsTzcBZ2DxR1L1Sz8UUSAGMVQpLVMkVFQrRVQRbVkILyTzYFIhLV0qXyUESWUKMEH0cUkCVUQqYGD8dS=yZzIxRCLxLSgkYCT0ajHxclDqMSQAaVYZbzILbVInLlIKXVwiUFLzVDPwP0Mha2o5bFz0a18ULjokZjIwPl05VWQtXjQSdTgDVFgKMDsHNVsGYF0UbTgHUzctc10tK1IGQV8kX1bqbUEpMVIJaTH2SSQIOUn3VDsGYUoEMyLzdSMqUWgCMzfuRSUJMx7zQWcuOToudCbuNCknSBswL0jyUSQxVTD8SyYvbTkvaCM5NR8iM1gXMSkVT2Y5ZR8XPjgTZ1P3YDgnRyMhdkA3K2I3NCUnaTQxYmcvblQWSCATbUD0SCIXXjgYcTbzbmoGX1cpc0kJUiUXdCz8K1MVND0xPSMhYGb8PTUpXmorKyUETmE2YWYNVkUIMFsoYGcjXT45ZCAiMh70OSEVMVcHOTEvMS0BUTs2aUcyLFsocSQmQVTzOUL2YVkOTx7xZGgjY0ULQ1MGZD8ZQF42YGcSViQQQEX3MCk5ZDwnZyMBb2gLOV8VQWQsczgDSzcjXVzvdmU1SGkWcmXxYSUOMCYQQEECPiUsMDzydDQrMWgPPiQ3TjgGaygwcif8YFc1TiL2c1MCMTcqTDcyPUgZaEMCQUAuMVU2S0MiSjgrMyYyK2AMQVISRDzySiH3SRr3VTktbmowRyMYL1z1UjwxPj4DYykLYmcGOWQXZy0IR2H8TzUIP0kiRDghNDc5dTs0XVYEcWfwaCcYbzTzZUo5MUolMDj3MVgIRl8uMVLqLj0DK0D0ax8vXUULclwLaDs2bEj0RTMTQy0xNTbyZCEEMSQIbzQDNVwAQ2fxUSU0LTkgQ1MxQGMMTjL0Mj4VbiTxa0oiPi01P2IsLkfxOSj4Yl8WUUj8VkAIPxsPOT73YyUKa0QwL0UIQy0YViQvdSDxUjwHZDMHS2UCbGoYViYjXyUIckQyNF0ha2cwXUUmaWIwXWEhVmA3bVcIQCYYLSb0MT0ubDP4Yz4VNFUuZDwyMTcTVUb8RTk2RGYyLjMrYCX2SUTxKz0wLSANcyInVCEqdEAoLTgmTGcuVCUGZzoPRzQ2ZUb2UmkuTCkZOTwHTWUxRjQHL1D8NDb0RzUtMUUmVjkxRGE1Jyz0XmQuKx71dmANTjsObiYwLzQnc2bzUTM4MWDuJzQmTFX8R1YrST40aDQIdScqZT8MR2gjT2IvUUHzMjk2VWf1S1cLYlPvRFYWc1H0aGTqYzHzbWMwQDMKLGYqS2YzaS05REXxLWQkQT70VV4hLyQPPSP8YUgRRR8GPmUtP1H0MDwsTCEKRz4zYlIsXzf2bVrzM1b3VmcTYi0uQWAVMUU1djIAYTvxTkMRbmIgbDQuaVwRLFQVRGgjSyAHK1jvRx8WTx8kX1wLbFwUQCXvVmkzXl8yOVUmdUL8blgPNVwASCkHP1giU2cSMCfyXVEHZCz0KxsITi0YPx73dB7qaiYvTzcURykDc1P4Ky=4TjbyMl8uUWfya2AML2D3cl4sVF0GbGEvLFsYTFwBVmYrS1MtM1gicxsEal8qSlzxSzbydjQXcmMAVjwyND30LGj4QCckcjgxXygGOVQnLkIVQVwKcWQ1VGEJcjf1TGcuZjI1YTokYz78SVb8NDL0L0UZQ1MkPy0rb1XzbWYLbFUoUTsYXSH0a0oEcSALSSYgYDr0LDsuQSP4QCUudDwmR1T0RD01LlQxLVgnZxs1LyzxUS=xdmIhXVUJQ18CVicTTTUEUjkzaFEUdCUGQCgMSSExRjUpcjIGMkoOUSIJMRsgYS0rOTMhVWMoMTzwUmAyTiImOS0OLj4KUygCayQsPzElYzwrVCY1XjH3L0koViz3ZGL0Rz4CdVLzXWYPNDH8bk=0bT0UbEgHXzwDZDo1RDgISDgMRyUzXUYvUSHvMGEiQFUqRUIMblY3VEovUjcGdj0MQFg2ViX4LGIHcF4DbCQnViAuM1cndmMnVFvzUGIgUlg4ZmoZQFkTaSEQPkEPPTr3cjgIZWIrPSYsSDEIL1MrVCHzTFUmQzIEdWYQbDjuTTHuRGMOLlQqLzf1cjz3UR8LYzUVVSc1bCkObUAnbGMtaC0TRxryPzUtUEQidij3cEcvS2IKdSk0Kzg2S2byPikCRDH0ViIZbmoSOV03M2IgQCQuLlQ2Tzg0MWcWU1svLlwMbSXuSEYULFMZLknyUlYNbiQYYy0kbDQgMWTqdTQTLyUOVTkGOTHyXmn1MUInYWUwbWEAYiUraz70XlsGLiIyXjQKdiUEUVYyX10VR2MzZ0MDUlv8UiMDThrzMCMxMmD8SDr2XiUOTyU1X1wxaygJUCIlTzcDZD3zLEArbWgOZWX8YlYUMT4oa2MPSlsSalvxXSIlSy0xP1IEczERSTEDTl8vQSQCX0TuMUQULiQOMUkBL2kOPSEJOSUhYiI5cVQBNFQRUWbuNFgnXj0uMln0ME=4QFXvb1MiLjIRLifybCAWZxsXLB8GajIURCckYT0EXlsGZ2jxLFMKbDoALiIhUVolNEHvYmMxQ14LSyUYUmgLLzwSc2DvTSHxPjcKL0EQNDkTPkI5YUoxbDnyLCQtYjv8Y1oiYUT3YWX1Tib0YmkYaVI0TCQga1oLP13wK2APLyMqVmDqRFzuQ2MEaiD4dDgwVlgjSUAVZj4nazckSF4kXkcWY2AISGk5VFM5VjgVYz0uZSg4OSUVTj4hcGMoQT0ZL0kvcFjyYzf0bBsqP1IsMSIyalUyQ0oYPzryUCYWXWIEP0ozbjERdjcPXiz2VSMgQ1QkbCHxQy0Hb1MNLTsBUUI2az40VEYsYiMWbj0GLl4mUCLxayEMOSgiakMPRlk2dVHzcToPVjERYGIObEf2RFH2diIBdEIxTUEsSGUOaFURSEIrP1cMR0cTJz0OXUgudmMXQV4ERUf8MD8AcjQPJ2ohMjjvY1g5L1I5bWL1VTIhRyI4cx85NUIvdFT0bEoLRCQnMUQuUE=0TUg0LCfvaizuRD0vUkn8NWIoSlUCUmnvbVcvNVE5XWIqdGkNNDcBRGgtNTbzPi00PWYDRFo2XiQvRiz0P2cDYCQqOR8uS1Quc1LwRFUDdFUGQ2MBb0EDcj30PzIgczMgUEoCREERUyjxK2YuSmUZXycMLjckK0kGaFEuQSgoK1DyLFoULC0UQEgXaGEnMSEUR18QQyQwb1IuZCD0cyAoUTv3RSESRVUxUWH2MSc5dlMCYyb0QRsnTj4zbmMALmI1QGYOclXvMGIIbiEhMEQyPmgtLmYtTigLT0A0S0MoZzspUDkHcEgmRWMPRSEmdET4OUAZb1UBbiL4XmDvSx7uayIKbSEzQTPzLCcrVkY5SzzucyP0byIZbx84LSUZSkL1TGXwal34MR8pSFkxL18xRkMEL2oQbRssVTMRckoEPzPyVD8JajP3ViA5ZDrxNDsMU2MgPzQiNSENdkIvUVfxYVX0UzsUZDoMbzP8SGMDbDk5X2ArSSUJLSQ3NT4oMFzqMmASPTUjdlQjKxskbCgAK2I1cik3amIobVsvSDcnamYiK1rvRDn8PSI3ZmYrUV3uMR8BckcyLiLudmcTOSQrSTr0PScvbzk0PVYUJygxdS0JNCIhR2oUdGj0ZUf2XjEQMDQxL10uPz8BOTgzK1kpVmT8MDnxcj42Z18gXVcuUUMUVEXzSmjwU1X8cCkoMT8LajzvNST4OVMvdj4kYF8USzcnPigqMVorU0YQTFwGZkUwaGAKZ1T2ZCAYZkopUmYGJ1MOLjcKdlEPXTIncFkOSTIWamgJQCXvYVUrZUUkM18hVF8ZcFMxLjEiQEf4ZhsWc1oKK2EPaCAvQzE2QSAvNEgVPlUuayMDa2TuXkXvLyAXK1QvMDbyNVMDSz0ZUUUKL2oPdDQRUyIZcDcqVh8yL2QtNDQBRSQJa2QqZWEGLjHzUT8VVGg5bFI2MUguPlz3Lzr8R2orM13yNC0vQ2YhVjgLRiUAciUzRjIVMVcWMDE0SR8ERCP0bTsLX2T0bmYPbB8GLyUgMGHxZ2oAZyAub18LVVUuZy0UPkYAOTINQVMvVl7yTmo1bDIYRCUxLWImRVshRGILc18CSTf0Yyc0ciAubUUJc18uXmYBazohPmb4c0P0ajc1bkIXdicCXTcuazQkcyQjUTP0T0giMSD2ZzcJcjgIUD8BLiQVbjPxYWokQGg0PjgXbikGRikZVijzL1HzcVotZVEuVlUMVmcDRCTzQEjyLig1LDMYRjMxTlchb2QiP1oMYRsuMykHPx8gbFoNQFEZbjIyQEEPcizvL0kZVjcDRGghMyg2X1YgXi0pMCUJJy=0PSzxSzc0MSIvZjv0TVYHc2YuMWDqRjbvLz0RQDn8UToQMSU3Q0MuXjoEMCLvUjzvby0uPmgsRCUQZ142P2bzMWIPbCEOczb3PV8ZQ2YxPWIOYiAka0P2SFYSKz0UczoiMzsxLzkwQDIBYFwmNFbyJykgRCciZFMURCUmMWfzLCUAS1shXyUkR2X1QGI1dl0gXSL2VmbzMUAUOWg3aWQBXmIKczsIS1sHMzIjK0H0K0klMWfuSzERSF7uQCMqUhswVWoiQyIubVsuPkYTTlHySGI3RkosVVcoQ2EgX138RD0XbjrvRyMmbjQVZz0vXzglbFQLZiQHbyDuQTkzb2IvRDMQLDombVrzJykrZ2UuZDHqLD4zbiMsND4ORGIYaEooKzMKOWopayT4XiYAZEonTDoGZjg1ZT8lPUABQzz8UyckYWEVL0=xbkMnJzUURDL4KzH0OWcVdS00Z1bzSl44QEj8M2X1JyUtdCEYM0H1LV8RUDUXURsvRE=4clIpRDEqNEgRMVUPPSAmQGA1aTv2ViQoR0YiYzIXVj0zPzQBLGIXK0cpKzsEUWU2NSQ1YGYUNB8vchr2ZCzuMUbzLlsmMDc0UF8JYUUCUzIxciUMSkIBU0oUbWkoa2H2SzgmayAuckP0YzIAOUgSSF70OWUwYyAOJyf0YGUORFwmLiQkakUATTQBNV4rLC=4MFM4MSgZMVUVYTQQTUUzT1byOWnqRiU2MjwOdTQQMScgRCIKaDc3ZUcrZGEXYz8uJyXyLyMsNVsSc1kGLDEsXiXyME=wdSgNJ2oRLFUZZyUHXkIjazM2cmUDTV8Qc0MiQEnzdjU4LTD2akE4ViA2T0LxMicRTDcRbD4Ic1UjL0A4aCgYTF31Xl72RF05cmcYUT8Wb1L0cVz4YFUMVFw5M1UJRGgoSCE5a1gAST0vYC0LYDgOZ0c1ckcNMjwvc1MXZzQLbVQvcV0Tb1QjTjcHc0onTCYtZEMzcEoScCMhaUMPRiYjdF4zYV0IR0gAYlwDcGMpVEQjZToKb0YCMyQCdV8pZGQUcWgWMiYKLzr8b2o4SDDuXUTwUD0wbTQBLiYALSjxcV0mUjQXU2ozSTovQ2QXNFvybF4lYVoGc1YlaSDvTjsBYzUYdCMGchs1YDohSScNRyEwXzkIM1IzOT70MDQlLDjuPjUvRyf3bzIHX1QiRyDudWYEXyb8LVHzU0E4LjsXXWcDNDv2dj8vSUY0UWAWZ0gTVFb8Mzs0J1YLdEELaTgJRTgjZ1YyVDMOYCkpZiMjRCETUzfyXzosP0EwVEEiJ18VYlspdlQAQ1gYZhsZUEksSkLvakcOXzIVY0gvdj4xamQIdl82b2H1Xjkrbl4gOVczMCkhaFYlLx78RV42Vl8CcR8GMF7wThrySjQkT2j3RlI0PUMSMkMKblcQbjgsPl8lKzQLSkMzT1YpZWIgM2grbWIQLDT1VjwZUi=vYDcELlMPXWAxRl04dVwzJ0HyNTUHNTkVZyHvLiAyRFHuZFU4Ti=1PkcqSCcyZTEAbiEYXjcQSEDyMjnydSXvVkATLl8KcGkITD0KQ0IsdV4PYGo1VVklOSH1Ll4BNCAETz0QZUUNNDH0dGciXjQmSik2Y0T2TS0PTkM1USgjVGTzLFgZVCEsRR78SDcZPS0EUUYIbjH0aGo2byQwMST0RSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLCDyLCPxNCHwLib1OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9MTf8azcDcmLzXyggLFUVQWIwZzo2aWoTVjsnMjwjdFjybEUAXjzuVVcXMz4OPxsQPiIrcSkSYmQRLUcIamkpTDX7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//