附件2

连山壮族瑶族自治县

加快推进市重点项目建设联席会议制度

第一条  为加快推进我县市重点项目建设，形成“政府负责，相关部门各司其职，社会各方面联动”的工作机制，县政府决定建立加快推进市重点项目建设联席会议制度（以下简称“联席会议”），以发挥长效作用，向县委、县政府提出对策建议。

第二条  联席会议由县政府召集，县政府分管发展改革工作的副县长任第一召集人，县发展改革局为召集人。

第三条  联席会议成员由县发展和改革局、县经济和信息化局、县监察局、县财政局、县国土资源局、县住房和城乡建设局、县水务局、县文化广电新闻出版体育局、吉田镇、福堂镇等单位组成。联席会议各成员单位指定一名领导为联络员。

第四条  联席会议的主要任务是通报市重点项目建设进展情况，针对市重点项目建设推进过程中存在的重点、热点和难点问题进行分析研究，向县委、县政府提出对策建议，以确保我县市重点项目建设顺利推进。

第五条  联席会议原则上每季召开一次。因工作需要或成员单位请求，经召集人同意，可临时决定召开联席会议。

第六条  联席会议的会务组织工作由县发展和改革局负责。成员单位要在联席会议上提交本行业、本部门重点项目建设情况、存在问题及对策建议等书面分析材料。县发展和改革局可根据实际需要召开联络员会议，收集成员单位提交的重点项目建设情况及有关议题，加强成员单位之间的沟通，督促、协调成员单位落实联席会议决定的事项。县发展和改革局要将联席会议讨论、提出的有关情况、问题及对策建议汇总向县政府报告。

第七条  联席会议成员单位要充分发挥职能作用，各司其职，各负其责，共同做好县市重点项目建设的推进工作。

第八条  本制度自颁布之日起执行。