附件1：

2015年连山水环境保护与污染控制目标表

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 2015年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质保护 | 集中式饮用水源水质达标率(%) | 100 | 预期性 |
| 2 |  | 优良水质断面所占比例(%) | ≥87.5 | 预期性 |
| 3 |  | 国控、省控断面水质达标率(%) | 100 | 预期性 |
| 4 |  | 跨界河流交接断面水质达标保证率(%) | ≥90 | 预期性 |
| 5 |  | 劣Ⅴ类断面比例（%） | <7.5 | 预期性 |
| 6 | 污染控制 | 化学需氧量排放总量（万吨） | 6.32 | 约束性 |
| 7 |  | 氨氮排放总量（万吨） | 0.75 | 约束性 |
| 8 |  | 城镇生活污水处理率(%) | ≥75 | 预期性 |
| 9 |  | 污水处理厂负荷率(%) | ≥80 | 预期性 |
| 10 |  | 工业废水排放达标率（％） | ≥95 | 预期性 |
| 11 |  | 工业用水重复利用率（%） | ≥90 | 预期性 |
| 12 |  | 污水厂污泥无害化处置率(%) | ≥85 | 预期性 |
| 13 |  | 城镇生活垃圾无害化处理率(%) | ≥65 | 预期性 |
| 14 | 环境效率 | 单位GDP用水量（立方米／万元） | <64 | 预期性 |
| 15 | 环境建设 | 生态公益林占林业用地比例(%) | ≥40 | 预期性 |
| 16 | 其他 | 水源保护区规范化建设达标率(%) | ≥80 | 预期性 |
| 17 |  | 水质自动站污染通量监控覆盖率(%) | ≥60 | 预期性 |
| 18 |  | 流域水质预警与应急系统覆盖率(%) | ≥50 | 预期性 |

附件2：

2015年连山实施南粤水更清行动重点任务表

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |  | 年度目标 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）加强饮用水源保护，确保饮水安全 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开展饮用水源地环境风险排查 | 开展饮用水源保护区违章建筑/项目清理工程和农田面源控制工程，清理一级保护区内违章项目和畜禽养殖场等，关闭二级保护区内一处工业排污口，建设坑、塘、池等面源控制工程。 |  | 完成年度任务 | 县国土资和环境保护局、县水务局 |  |
| 2 | 重要饮用水源地规范化建设 | 一、二级水源保护区界碑、界桩、围网及警示牌建设，水源保护区内沿岸树立警示标志牌、宣传牌、吸水口附近加设围栏及种植隔离树；加强穿越吸水口上游的桥梁、道路等敏感点的防范。 |  | 完成标识、警示和围隔设施建设 | 县水务局 |  |
| 3 | 县级以上城市集中式饮用水源地环境评估 | 组织开展县级以上城市集中式饮用水源地环境状况的评估工作 |  | 完成评估工作 | 县国土资和环境保护局 |  |
| （二）推进环境综合整治，持续改善水环境质量，加快污水处理设施建设，提升减排效果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 优先完善污水处理厂配套管网 | 不断完善污水处理厂配套管网建设 |  | 完成年度任务 | 县水务局 |  |
| 2 | 持续推进污水处理设施建设 | 县污水处理率达88%以上。 |  | 完成年度任务 | 县水务局 |  |
| 3 | 提升污水处理设施治污效能 | 力争污水处理厂的化学需氧量、氨氮进出水浓度差分别达到60mg/L和5mg/L以上 |  | 完成年度任务 | 县水务局 |  |
| 4 | 稳步推进农村环境综合整治，有效控制面源污染 | 在农村垃圾污染治理方面，建立户收集、村集中、镇转运、县集中处理的垃圾处理网络。到2015年，全县每个自然村至少建成一个以上的生活垃圾收集点，每个建制镇建成一座以上生活垃圾运转站，县生活垃圾无害化处理场的服务范围覆盖全部建制镇。 |  | 完成年度任务 | 县住房和城乡规划建设管理局、各镇人民政府 |  |
|  |  | 在禽畜养殖污染治理方面，推动养殖废弃物的肥料化和沼气化处理，开展禁养区畜禽养殖清理取缔。到2015年，全县80％以上规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建设固体废物和污水贮存处理设施，对禁养区内的畜禽养殖70%进行清理取缔，禁养区内禁止新增畜禽养殖。 |  | 完成年度任务 | 县科技和农业局 |  |
| 5 | 继续加大矿山整顿力度 | 督促矿山企业和有关镇人民政府履行职责，完成矿山治理复绿任务。 |  | 完成年度任务 |  | 县国土资源和环境保护局 |
| （三）强化环境监管，提高水污染防治水平 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完善环境监管制度 | 对重点污染源实行实时监控，2015年底前完成所有国控、省控重点污染源在线监控系统建设，并与环保部门污染自动监控系统联网，逐步推进重金属特征污染物的在线监控，建立企业特征污染物监测报告制度，定期向社会发布监测结果。 |  | 完成年度任务 |  | 县国土资源和环境保护局 |
| 2 | 加大环境执法力度 | 不断加大环境执法力度，到2015年底，全县工业废水排放达标率达到95%以上， |  | 工业废水排放达标率达到95%以上 |  | 县国土资源和环境保护局 |
| （四）加强监测预警能力建设，提升科学决策水平 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水环境功能区的水质监测与评价 |  | 配合市开展一次覆盖全市水环境功能区的水质监测与评价。 | 完成年度任务 |  | 县国土资源和环境保护局 |
| 2 | 饮用水源地水质监测能力建设 |  | 县环境监测站具备常规指标监测能力。 | 完成年度任务 |  | 县国土资源和环境保护局 |
| 3 | 水环境监测体系建设 |  | 构建县重点水域水质量监控体系，布点监测县内水质状况，定期汇总和上报水环境质量，确保水体水质达标。 | 启动任务，完成定期数据的监测上报 |  | 县国土资源和环境保护局 |